****

**SỔ NHẬT KÝ HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH A**

**Số nhóm: 7**

**Sinh viên thực hiện:**

Nguyễn Thanh Khánh - 2152200

Lê Đào Nhật Thiện - 2175368

Nguyễn Đoan Thục - 2171609

**Thời gian:** từ 28/03/2020 đến 04/07/2020

****

**PHIẾU THEO DÕI HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH A**

**Số nhóm: 7**

**Sinh viên thực hiện:**

Nguyễn Thanh Khánh - 2152200

Lê Đào Nhật Thiện - 2175368

Nguyễn Đoan Thục - 2171609

**Học kỳ:** 19.2A **Năm:** 2020

**Đề tài:** Thiết kế/ Xây dựng Website quản lý bán hàng

**Họ tên giảng viên hướng dẫn:** Đặng Thanh Linh Phú

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN** | **THỜI GIAN** | **YÊU CẦU** | **CHỮ KÝ** |
| 1 | 28/3/2020 đến 4/4/2020 | - Tìm hiểu, phân tích và chọn sản phẩm.  - Phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu cho những sản phẩm đã chọn  - Tìm hiểu và chọn các công nghệ: SQL Server, html, CSS, visual studio 20.., mô hình MVC, ... để thiết kế và xây dựng website |  |
| 2 | 5/4/2020 đến 11/4/2020 | - Thiết kế cơ sở dữ liệu Website quản lý bán hàng Electro Store  - Các thực thể (bảng), các thuộc tính và kiểu dữ liệu tương ứng.  - Thiết lập các ràng buộc (nếu có).  - Kết nối các quan hệ (relationship) cho các bảng  Nhập thử dữ liệu thử nghiệm |  |
| 3 | 12/4/2020 đến 18/4/2020 | - Chọn và thiết kế giao diện.  - Kết nối project với cơ sở dữ liệu. |  |
| 4 | 19/4/2020 đến 25/4/2020 | - Đăng nhập.  - Đăng ký.  - Kết nối project với cơ sở dữ liệu.  - Hiển thị sản phẩm trong trang admin. |  |
| 5 | 26/4/2020 đến 2/5/2020 | - Đăng nhập, đăng ký dưới quyền user/admin.  - Hoàn thành trang admin.  - Đặt hàng từ layout với tư cách khách hàng. |  |
| 6 | 3/5/2020 đến 9/5/2020 | - Chỉnh sửa ngôn ngữ.  - Hoàn thành giỏ hàng, thanh toán. |  |
| 7 | 10/5/2020 đến 16/5/2020 | - Xử lý hình ảnh từ cơ sở dữ liệu.  - Xử lý giỏ hàng.  - Xử lý phần sản phẩm trong trang dành cho khách hàng. |  |
| 8 | 17/5/2020 đến 23/5/2020 | - Lập thống kê theo ngày/ tháng/ năm.  - Thống kê danh sách hàng mới trong tháng/ năm.  - Thống kê số lượng sản phẩm. |  |
| 9 | 24/5/2020 đến 30/5/2020 | - Lập layout viết báo cáo.  - Tiếp tục hoàn thiện project. |  |
| 10 | 31/5/2020 đến 6/6/2020 | - Viết báo cáo.  - Lập thống kê theo tháng/ năm.  - Thống kê danh sách hàng mới trong tháng/ năm. |  |
| 11 | 7/6/2020 đến 13/6/2020 | - Viết báo cáo.  - Validate dữ liệu cho phần thêm, xóa, sửa sản phẩm trong trang admin.  - Validate dữ liệu phần đăng nhập, đăng ký. |  |
| 12 | 14/6/2020 đến 20/6/2020 | - Viết báo cáo.  - Tạo danh mục sản phẩm yêu thích cho cá nhân. |  |
| 13 | 21/6/2020 đến 27/6/2020 | - Viết báo cáo.  - Đặt hàng online, thanh toán trực tiếp. |  |
| 14 | 28/6/2020 đến 4/7/2020 | - Review, chỉnh sửa báo cáo. |  |